Nhóm:

Topic 1: Chat Room

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ Và Tên | SĐT |
| 1 | 15066141 | Nguyễn Thành Nhân | 01644206308 |
| 2 | 15046401 | Võ Trí Tuệ | 01646342772 |
| 3 | 15068591 | Trần Đình Huy | 0902669678 |

1.Danh sách nhóm

2.Kế hoạch

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tuần | Công Việc | KQ Dự Kiến | Hoàn Thành(%) |
| 1 | 15/8/2017-21/8/2017 | Tìm hiểu về Java căn bản | Tìm tài liệu về Java  Đọc tài liệu | 60% |
| 2 | 22/8/2017-28/8/2017 | Thực hành Java căn bản | Viết phương trình bậc 2 |  |
| 3 | 29/8/2017-4/9/2017 | Thiết kế giao diện | Thiết kế được giao diện chat room |  |
| 4 | 5/9/2017-11/9/2017 | Đọc tài liệu về mô hình server, client | Hiểu được mô hình client- server |  |
| 5 | 12/9/2017-19/9/2017 | Nghiên cứu và Thiết kế server | Tạo server |  |
| 6 | 20/9/2017-27/9/2017 | Nghiên cứu  và thiết kế client | Tạo client |  |
| 7 | 28/9/2017-5/10/2017 | Nghiên cứu và sử dụng TCP/IP | Viết tiến trình sử lý client-server |  |
| 8 | 6/10/2017-13/10/2017 | Nghiên cứu giao thức gửi và nhận | Tạo giao thức gửi nhận |  |
| 9 | 14/10/2017-21/10/2017 | Hoàn thành giao diện | Hoàn thành giao thiện |  |
| 10 |  |  |  |  |